新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段勘察第1标段钻探劳务项目

招 标 文 件

招标人：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

二○二三年三月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  合同条款	8

第四章  评标办法	22

第五章 技术标准和要求	27

第六章  投标文件格式	30

# 第一章  招标公告

本招标项目新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段勘察第1标段钻探劳务项目采购已具备招标条件，因第一次招标时流标，现就本项目再次进行公开招标。招标人为福建省水利水电勘测设计研究院有限公司。

1、项目概况

1.1招标项目名称：新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目；

1.2项目地点：龙岩市新罗区万安镇；

1.3招标类型：钻探及其辅助工作劳务；

1.4工程概况和工作内容：

1.4.1工程概况

新罗万安抽水蓄能电站位于龙岩市新罗区万安镇，规划装机容量1400MW，为日调节纯抽水蓄能电站，电站枢纽建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞群、开关站等组成。上水库位于万安镇石城村西侧万安溪右岸支流十二坑处，坝型初拟采用混凝土面板堆石坝，下水库利用已建万安水库。

1.4.2工作内容

本次招标工作内容为本工程所需的钻探及其辅助工作所需劳务，以及有关的现场配合工作劳务。根据本工程水工建筑物初步布置及本工程预可行性研究阶段勘察大纲要求，1#标段包含上水库及料场和上库进/出水口。上水库坝址及进/出水口共布置12个钻孔，预计总孔深900m；上水库料场共布置7个钻孔，预计总孔深500m。

钻孔、探孔数量和位置可能根据设计方案变化进行调整。

1.5服务周期：

本标段钻探工作需在合同签订完成后150日历天内完成，并提交相应的钻探成果资料；

2、投标人资格要求及审查办法

2.1投标人必须具有合法有效的企业法人营业执照；

2.2本招标项目要求投标人应具备建设行政主管部门颁发的有效的工程钻探劳务类资质。

2.3投标人拟投入本招标项目的项目负责人应具有工程勘察初级职称（须提供本次招标公告前近3个月中任意一个月在投标人处缴纳社保的证明材料或劳动合同或劳务合同复印件）。

2.4投标人拟投入本招标项目的钻探劳务人员（含机长，不少于3名）均应具有钻探劳务上岗资格证。（须提供本次招标公告前近3个月中任意一个月在投标人处缴纳社保的证明材料或劳动合同或劳务合同复印件）。

2.5本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

2.6本招标项目不接受联合体投标。

3、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请派本项目委托代理人于2023年3月7日至2023年3月13日（节假日除外），每日上午8:30时至11:30时，下午3:00时至5:00时（北京时间，下同），在福建省福州市鼓楼区东大路150号恒裕大厦C座1810室（下同），获取招标文件。招标文件免费提供。

获取招标文件时，提供加盖公章的营业执照复印件及单位介绍信。（请在单位介绍信上注明报名联系人电话、邮箱）

本项目采取网络报名。报名联系人：洪工；联系电话：15859045367。

网络方式：提供加盖公章的营业执照复印件及单位介绍信扫描原件发送至邮箱：364736268@qq.com。

5、投标文件的递交可以当面或邮寄方式。

（1）当面方式：递交投标文件的截止时间：2023年3月28日9时30分，提交地点为福建省水利水电勘测设计研究院有限公司（地址：福州市鼓楼区东大路150号恒裕大厦C座1810室）。

（2）邮寄方式：邮寄投标文件的截止时间：2023年3月28日9时30分（以快递签收时间为准），邮寄地点为福建省水利水电勘测设计研究院有限公司（地址：福州市鼓楼区东大路150号恒裕大厦C座1810室）。

逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理。

招标人：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

地址：福州市鼓楼区东大路150号恒裕大厦C座1810室

联系人：洪工

联系电话：15859045367

传真号码：0591-88018530

监管部门：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司技术质量部

联系人：小郭

监督电话：0591-87661680

日期：2023年3月7日

# 第二章  投标须知

| 项号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 地址：福州市鼓楼区东大路150号恒裕大厦C座1810室 联系人：洪工 联系电话：15859045367 传真号码：0591-88018530 |
|  | 本招标项目名称 | 新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目 |
|  | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 资金落实情况：已落实 |
|  | 项目地点 | 福建省莆田地区 |
|  | 招标范围和 内容 | 工程概况和工作内容： （1）工程概况 详见招标公告。 （2）工作内容 详见招标公告。 （3）服务周期： 详见招标公告。 |
|  | 最高限额及报价 | 本招标项目最高控制价： 112万元 。 |
|  | 本招标项目货币 | 人民币。 |
|  | 资格审查 方式 | 采用资格后审方式。 |
|  | 合格投标人 资格条件 | （1）投标人必须具有合法有效的企业法人营业执照； （2）本招标项目要求投标人应具备建设行政主管部门颁发的有效的工程钻探劳务类资质。 （3）投标人拟投入本招标项目的项目负责人应具有工程勘察初级职称（须提供本次招标公告前近3个月中任意一个月在投标人处缴纳社保的证明材料或劳动合同或劳务合同复印件）。 （4）投标人拟投入本招标项目的钻探劳务人员（含机长，至少3名）均应具有钻探劳务上岗资格证。（须提供本次招标公告前近3个月中任意一个月在投标人处缴纳社保的证明材料或劳动合同或劳务合同复印件）。 合格投标人的评审办法见第四章评标办法的相关规定。 |
|  | 投标人不得存在的其他情形 | （1）被有关行政主管部门责令停业； （2）投标截止时仍处于被行政主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态； （3）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； （4）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于行政主管部门认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被行政主管部门认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内； （5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性； （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； （7）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。 |
|  | 踏勘现场和标前会时间地点 | 招标人不统一组织现场踏勘，投标人应自行进行现场踏勘或联系招标人由招标人安排现场踏勘。 |
|  | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式：电子邮件到：364736268@qq.com。 要求澄清的截止时间：2023年3月14日17时00分（北京时间）之前。 招标人澄清及补充通知时间：2023年3月15日18时00分（北京时间）之前。 |
|  | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后30日历天。 |
|  | 投标文件份数 | 壹套正本，肆套副本，壹套电子投标文件（U盘，签字盖章后的PDF扫描件以及未盖章的word）。 |
|  | 投标文件的总包封要求 | （1）投标文件正本、副本、电子投标文件（U盘，签字盖章后的PDF扫描件以及未盖章的word）密封在同一个封套中。 （2）封套的封面上应标明： 1）投标文件（需注明所投标段）； 2）招标人的名称和地址； 3）招标项目名称 4）投标文件的内容 封套的封面上还应注明：2023年3月28日9时30分（开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。 5）封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。 |
|  | 招标人是否提供包封袋 | 各投标人自行设计，确保不泄露投标文件内容。 |
|  | 投标文件提交地点 | 地点：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
|  | 递交投标文件截止时间 | 投标人递交投标文件的截止时间：2023年3月28日9时30分（北京时间）。 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理。 |
|  | 投标保证金 | 不要求。 |
|  | 履约保证金 | 不要求。 |
|  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
|  | 合同签订 | 中标人在收到中标通知后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并签订合同。 |
|  | 监管部门 | 部门名称：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司技术质量部 联系人：小郭 监督电话：0591-87661680 |
|  | 合同款项支付 | 合同签订后支付合同额的10%作为预付款，外业现场完成并提交成果后，经由发包人验收审核实际发生的工作量后，付至经审核确定总价款的95%；剩余款项在验收完成后一年支付。 |
|  | 其他 | ①禁止中标单位将其承包的协助工作内容再分包。 ②每个分承包方仅能中标一个标段。 |

# 第三章  合同条款

新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务合同

合同编号：

发 包 人：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

承 包 人：

工程地点：

签订日期：2023年  月  日

发包人：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

承包人：

发包人委托承包人                  工程钻探劳务项目。根据《民法典》、《建设工程勘测设计管理条例》、《水电工程钻探规程》（NB/T35115-2018）及国家有关工程钻探劳务作业管理法规和规定，双方本着促进合作、充分发挥双方各自的优势、共同发展、更好地为业主服务的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1 项目名称、阶段、规模、招标的内容及标准

1.1项目名称：新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段勘察钻探劳务项目

1.2 勘察阶段：预可行性研究阶段勘察。

1.3 工程规模

新罗万安抽水蓄能电站位于龙岩市新罗区万安镇，规划装机容量1400MW，为日调节纯抽水蓄能电站，电站枢纽建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房洞群、开关站等组成。上水库位于万安镇石城村西侧万安溪右岸支流十二坑处，坝型初拟采用混凝土面板堆石坝，下水库利用已建万安水库。

1.4工作内容及标准

1.4.1工作内容：

本次招标工作内容为本工程所需的钻探及其辅助工作所需劳务，以及有关的现场配合工作劳务。根据本工程水工建筑物初步布置及本工程预可行性研究阶段勘察大纲要求，1#标段包含上水库及料场和上库进/出水口。上水库坝址及进/出水口共布置12个钻孔，预计总孔深900m；上水库料场共布置7个钻孔，预计总孔深500m。

钻孔、探槽数量和位置可能根据设计方案变化进行调整，工作内容变更不能作为项目索赔的依据。

1.4.2工作标准：

1.4.3所完成的钻孔质量均应符合国家和行业现行有关规程、规范和技术标准规定及发包人的要求。

2发包人向承包人提供的有关资料及文件

发包人应及时向承包人提供完成本合同规定范围内的工作所需的文件和资料。

3承包人向发包人提交的成果

承包人应按工程进度要求及双方商定的内容和时间及时向发包人提交有关成果资料，成果资料包括钻探成果报告、现场原始记录和现场影像资料等。

4 合同价款及支付方式

4.1 合同价款

本合同总价款（中标价）暂定为：人民币(大写)元（￥     整），【以完成的实际工作量进行决算】，各项单价见下表：

各项劳务中标单价表（第1标段）

| 采购项目 | 数量 |  | 单价控制价（元） | 投标单价（元） | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻探费用 | 0～50m | 950 | 280元/m | 元/m |  | 综合价，包含钻探工作报告、钻探、原位测试、取样、送样、封孔费及现场原始记录、现场配合物探等相关试验工作（如洗孔等） |
|  | 50～100m | 450 | 350元/m | 元/m |  |  |
|  | 100～150m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 150～200m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 200～250m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 250～300m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 300～350m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 350～400m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 400～450m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 450～500m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 大于500m |  |  | 元/m |  |  |
| 压水试验 | 250 |  | 500元/段 | 元/段 |  |  |
| 注水试验 | 30 |  | 300元/段 | 元/段 |  |  |
| 地质小路开挖 (含劈草) | 3000m |  | 2元/米 | 元/米 |  | 地质测绘、钻孔放样 |
| 简易钻探道路修理 平整（含劈草） | 1000m |  | 6元/米 | 元/米 |  | 物探、测绘等辅助工作 |
| 钻探道路开挖 平整填筑 | 8000m |  | 35元/米 | 元/米 |  | 地形为15°～35°斜坡 |
| 钻探平台开挖平整 | 19个 |  | 35元/米3 | 元/米3 |  | 钻孔平台尺寸不小于6m×5m |
| 设备进出场运输费 | 4×2×330公里 |  | 12元/km | 元/km |  | 4台钻机设备来回共8趟 |
| 设备转场运输费 | 2次 |  | 1000元/次 | 元/次 |  | 距离L＞5km |
| 钻探设备人工搬迁 （含绕搬） | 8次 |  | 5000元/次 | 元/次 |  | 斜陡坡山地（L＞0.5km） |
|  | 17次 |  | 3000元/次 | 元/次 |  | 斜陡坡山地（0.1km＜L≤0.5km） |
|  | 2 |  | 600元/次 | 元/次 |  | 斜陡坡山地（L≤0.1km）、平缓地（L≤1km） |
| 钻探设备吊车运输 | 4 |  | 1500元/台班 | 元/台班 |  | 钻探设备吊装 |
| 岩芯箱（含材料、制作、装卸、运输费） | 280箱 |  | 20元/箱 | 元/箱 |  | 入库费用 |
|  |  |  | 65元/箱 | 元/箱 |  | 岩芯箱制作（含运费） |
| 钻孔PVC套管 | 400米 |  | 20/米 | 元/米 |  | 用于长观孔和钻孔电视孔 |
| 钻孔回填材料 | 1000米 |  | 15元/米 | 元/米 |  | 钻孔回填 |
| 物探劳务协作费 | 3人×30天 |  | 300元/天·人 | 元/天·人 |  | 配合微动、钻孔电视等 |
| 坑、槽探 | 60方×5条=300m3 |  | 80元/m3 | 元/m3 |  |  |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上费用以实际工程量进行结算，不含青苗赔偿及临时征地费用，该报价表中费用包含发票税点。

4.2支付方式

合同签订后支付合同额的10%作为预付款，外业现场完成并提交成果后，经由发包人验收审核实际发生的工作量后，付至经审核确定总价款的95%；剩余款项在验收完成后一年支付。

4.3 本合同签订之日起日历天内将完成钻探劳务工作，并提交发包人验收。

4.4 在发包人每次付款前，承包人需提供正式增值税专用发票。

5  双方责任

5.1  发包人责任与权利

5.1.1负责提供钻孔位置、钻孔任务书，进行质量/环境/职业健康安全现场交底。

5.1.2负责钻探过程中的质量/环境/职业健康安全的监督和检查，发现不符合要求的钻孔，发包人有权终止或不验收。

5.1.3在钻探及及其辅助任务作业完成后，按照钻孔任务书、钻孔技术要求等及时组织验收。

5.1.4在项目验收合格、实际工作量核定清楚无误后，按实际工作量结算确认承包人钻探费用。

5.1.5配合承包人办理相应作业所需的手续和证件。

5.1.6承包人在进场钻探后，现场进度未能满足合同要求的，并拒绝整改（或整改不到位），发包人有权对其清退，已完成钻探工作量按实给予结算。承包人被发包人清退两次后，自动丧失我司分承包商资格。

5.2承包人责任

5.2.1严格按照发包人提供的钻孔任务书、钻孔技术要求和钻探与取样等相关规程规范进行钻探、取样、原位测试等。按规定的时间提交质量合格的钻探班报表等钻探成果，并对其负责。

5.2.2负责钻探辅助的现场劳务工作，并服从发包人的安排和调度。

5.2.3职业健康安全管理

负责承担的工程勘探项目（含交通）的质量/环境/职业健康安全管理工作，并承担该项目所发生的质量/环境/职业健康安全事故，对安全事故负所有责任。符合发包方的质量/环境/职业健康安全管理体系文件要求，并符合发包方和现场属地对当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。

5.2.5为现场作业人员购买工伤及人身意外等相关保险。

5.2.6对发包人提出的整改问题及时采取处理措施，承担不合格钻孔所产生的费用。

6  争议与索赔

6.1  双方在合同执行过程中发生争议时，应通过友好协商的方式解决。若协商不成，可向工程所在地有管辖权的法院提请诉讼。

6.2  双方在有正当索赔理由，且有索赔事件发生时，可在索赔事件发生后20日以内，向对方发出要求索赔的通知，对方在接到索赔通知后10日内应给予响应，若在10日内未予以答复，应视为该项索赔已经被认可。

7.  其它

7.1  一旦因不可抗力因素致使合同履行发生困难，或合同无法继续履行时，双方应及时友好地协商解决。

7.2  合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为本合同的附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.4  本合同壹式陆份，发包人、承包人双方各执叁份。

7.5  本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖合同章后生效，至双方履行完合同规定的义务，结清合同费用后终止。

(此页无正文）

发 包 人:

法定代表人：

联 系 人：

通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

承  包 人:

法定代表人：

联 系 人：

通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码：

帐    号：

开 户 行：

- 环境保护和安全生产协议书

甲方：  福建省水利水电勘测设计研究院有限公司

乙方：

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法规，福建省水利水电勘测设计研究院有限公司  （以下简称甲方）与       （以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于年月日就项目施工中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。

1、安全生产

1.1安全目标

（1）不发生轻伤及以上人身伤害事故；

（2）不发生设备损坏事故；

（3）不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

（4）不发生一般环境污染事故；

（5）不发生火灾；

（6）不发生一般及以上垮(坍)塌事故；

（7）杜绝违章指挥、违章作业情况；

（8）不发生对企业形象造成较大影响的安全事件。

1.2 根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须进行安全资质审查，乙方按要求提供相应的资质材料，并向甲方备案。所需提供的材料主要包含以下内容：

（1）营业执照、资质证书、政府主管部门颁发的安全生产许可证、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书、作业人员上岗证等。

（2）社保机构提供的职工工伤保险或人身意外伤害险参保及交费证明。

（3）甲方要求提供的其他资料。

1.3 双方应承担的安全责任

1.3.1甲方责任

（1）负责对乙方的资质、人员相关材料进行审查。

（2）根据《水利水电工程钻探规程》（SL/T 291-2020）相关规定，及甲方的管理体系规定，钻孔任务书和钻孔技术要求，结合本项目的特点进行技术、安全、环境和职业健康交底。

（3）要求乙方制订并落实施工安全组织和技术措施。

（4）在施工过程中，甲方应派员检查督促乙方认真执行国家、行业及甲方有关安全生产方面的法律、法规及管理规定。对施工过程中存在的违反安全文明施工规定的行为进行制止、纠正，对情节严重者有权停止其工作。对存在安全隐患的设备、设施及习惯性违章行为向乙方签发安全整改通知书，责令其限期整改。

（5）乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

1.3.2乙方责任

乙方承诺在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。乙方应切实履行以下安全责任(但不限于)：

（1）乙方法人代表是乙方的安全第一责任人，乙方的项目负责人（身份证号：  ）是本工程的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，切实履行安全职责。

（2）乙方应提供本工程要求的相关资质、人员上岗证明材料，并保证材料真实、合法、有效。

（3）乙方必须认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，建立完备的安全管理组织体制，制定相应的安全管理制度和操作规程并严格执行。

（4）乙方根据相关要求，须结合本项目实际对所有的危险源进行辨识和评估，并加以防范和制定相关应急预案。

（5）乙方必须建立安全管理部门，并配备本项目专职安全管理人员。认真开展安全监察工作,并随时和甲方互通情况。

（6）乙方应严格执行和遵守《水利水电工程钻探规程》（SL/T 291-2020）中相关的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。乙方须负责现场人员和设备的安全管理，负责项目实施过程的安全警戒、现场安全警示标识设置，现场安全维护等与钻探作业相关的一切安全工作，对查出的安全隐患，乙方必须限期整改。

（7）开工前，乙方应组织全体施工人员分工种进行安全教育和培训，特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。

（8）乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。不得招用不满16周岁的未成年人。为现场作业人员购买工伤及人身意外险等相关保险。

（9）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作现象，乙方施工代表必须承担管理责任。乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定。

（10）乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

（11）在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。

（12）乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门。

（13）乙方在施工前应认真勘察现场，根据实际编制相应的安全组织技术措施，开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程情况，危险作业点以及施工安全措施。无安全措施或未技术交底严禁施工。

（14）乙方所承担的施工项目必须编制安全措施或作业指导书，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。

（15）工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方。

（16）乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

（17）乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

（18）贯彻“谁施工、谁负责安全”的原则。乙方施工过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

（19）甲方、乙方双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时、应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

（20）特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗、并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器，机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

（21）由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。

（22）乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

（23）乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

1.4乙方发生下列情况所产生的扣款，双方约定在项目结束时从合同款中扣除。

（1）乙方施工过程中发生人身伤亡和设备事故，除接受政府有关部门处理外，造成人身轻伤的，每一人次扣减人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣减人民币五万元，造成人身死亡的，每一人次扣减人民币三十万元。

（2）由于乙方责任造成甲方设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。

（3）由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣减人民币三十万元(当不足于弥补甲方损失时,以实际发生的损失额度计)。

（4）由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣减人民币2000～5000元。施工过程中发生不安全事件， 按1000元～5000元/次扣减。

（5）甲、乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。

（6）乙方人员发生下列违章情况，被甲方人员发现时，应立即予以制止，并令其立即整改，可根据情节每人次扣减人民币200-1000元，情节严重或重复发生的，对涉事个人进行开除处理。

1）工作人员在工作中不正确佩戴安全帽。每发现一人/次，扣减200元；

2）高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。每发现一人/次，扣减 500元；

3）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。每发现一人/次，扣减 200元；

4）酒后从事危险程度较高的作业（如登高、驾驶车辆等）。每发现一人/次，扣减 1000元；

5）擅自变动、拆除、挪用或停用安全防护装置和设施。每发现一人/次，扣减 1000元；

6）未采取防范措施，强令员工冒险作业。每发现一人/次，扣减 1000元；

7）使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具等未进行定期试验。每发现一件/次， 扣减200元；

8）特种作业人员无证作业。每发现一人/次， 扣减500元；

9）未尽事项按甲方《安全生产奖惩规定》等规定中条款执行。

2、环境保护

乙方应遵守《中华人民共和国环境保护法》和当地政府颁布的环境保护法规，及甲方管理要求做好施工现场的环境保护工作，具体事项包含但不仅限于以下几个方面：

（1）施工前，对作业人员进行环境保护交底。

（2）施工过程中，应对废油液、泥浆、弃土、生活垃圾等废弃物集中收集存放、统一处理，不得随意排放。

（3）施工现场不得焚烧各类废弃物，对易产生扬尘的渣土应采取覆盖、洒水等防护措施。

（4）有毒物质、易燃易爆物品、油类、酸碱类物质和有害气体未经处理不得直接填埋或排放。

（5）在城镇作业时，噪声控制标准应符合国家或地方政府的有关规定，当噪声超标时应采取整改措施，达到标准后方可继续作业。

（6）作业环境的噪声超过85dB(A)，作业人员应佩戴相应的个体防护装备。

3、 其他

（1）工程施工过程中发生各种不安全情况时，属乙方责任原因造成乙方或其他人员人身伤害的，由乙方组织善后处理等事宜。

（2）未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。本协议一式二份 , 甲方、乙方各执一份。

（3）本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力。

甲方： （章）                          乙方：（章）

甲方代表人:                            乙方代表人:

甲方代理人:                            乙方代理人：

年    月    日

# 第四章  评标办法

综合评估法

1.评标委员会

本招标项目的评标由招标人组建的评标委员会负责，评标委员会成员5人。

2.评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

2.1.评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较。

2.2.对投标人进行投标文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

2.3.评标应严格按照招标文件中规定的评标办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行评审。

2.4.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

2.5.招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.6.评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

3.评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人投标文件进行评审；

        - 对投标文件的澄清和补正（如有时）；

        - 对投标文件进行详细评审；

        - 确定中标候选人；

4.评标前的准备工作

4.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本项目招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

5.资格审查

5.1资格审查文件评审办法

按照本评标办法规定的“资格审查评审合格标准”对投标人进行资格审查，以确定符合招标文件规定要求的合格投标人。经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

5.2资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第六章 “投标文件格式”中资格审查文件的全部内容并按规定盖章和签署；

      - 由企业法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的企业法人营业执照；

      - 建设行政主管部门颁发的有效的工程钻探劳务类资质；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

6.商务文件的响应性评审

投标文件的符合性检查和响应性确定。

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作废标处理：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章（或签字），或者由企业法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 投标报价金额超过招标人公布的最高限额；

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

7.澄清和补正

7.1投标文件的澄清

7.1.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

7.2细微偏差补正

7.2.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填写的项目名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

7.2.2按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟担任的项目负责人确认后产生约束力。

8.本招标项目采用综合评估法

8.1按评标规则评审后的最终得分推荐中标候选人。最终得分第一的投标单位即为第一中标候选人，最终得分第二的投标单位即为第二中标候选人，以此类推，确定中标候选人。当排名第一的中标候选人不合格时，招标人可以依次确定其他中标候选人为第一中标候选人。

8.2如果两家或两家以上投标人最终得分相等，最终得分相等的投标人则以抽签形式确定排序。投标人法定代表人（或其委托代理人）应当到场并对抽取结果签字确认，未在规定时间（接到通知后半小时）内到场，视为自动弃权。

8.3在公示期间或中标通知书发出后当排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定在该项目排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

8.4中标人非因不可抗力原因放弃中标，导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

8.5中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，中标人应当按照招标文件、投标承诺、中标价与招标人签订劳务合同。中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质内容的，招标人可以取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿，并承担违约的法律责任。

8.6评标办法

（1）投标人的报价若超过招标人设定的各项单价最高限价时按废标处理。

（2）评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （总价） | 50 | 投标人应按招标最高控制价的下浮率进行报价,如下浮6%得10分、下浮7%得20分、下浮8%得30分....下浮10%及以下得50分，下浮率统一按百分数的整数报价，百分数后若有带小数点，不论数值大小均予以舍弃，如:下浮率为6.9%按6%计算加分；下浮率为5.9%不加分） |
| 2 | 项目作业人员要求 | 5 | ①满足资格要求和条件的得基本分3分； ②每增加1名具备钻探劳务人员上岗证的，加1分。 注：须提供项目负责人职称证明，及在本单位本次招标公告前近3个月中任意一个月的社保证明或劳动合同或劳务合同材料复印件并加盖投标人单位公章；钻探劳务人员提供完整的上岗证复印件并加盖投标人单位公章，未提供相应证明材料的不得分。 |
| 3 | 业绩 | 5 | ①满足资格要求和条件的得基本分1分； ②投标人在近十年承担过工程勘察钻探任务，每项加1分（以合同书或验收报告或决算单为准）。 |
| 4 | 拟投入的人员、设备和进度计划 | 20 | 主要评审投标人针对本项目制定的进度计划，进度计划和设备投入合理的得15～17分，进度计划考虑周全，设备投入齐全的得18～20分。 |
| 5 | 保证措施 | 20 | 评委根据保证措施的完整性、可靠性情况进行赋分。可行性差不得分，合格的15～17分，良好的18～19分，优秀的20分。 |

# 第五章 技术标准和要求

- 1．钻探

（1）严格执行《水电工程钻探规程》（NB/T 35115-2018）、《水电工程钻孔压水试验规程》（NB/T 35113-2018）。

（2）钻探机组负责钻孔取芯、水文试验、重型触探试验，取好各类试验样品。严格按照钻探规范及工作大纲进行工作，并对提供的数据资料的可靠性负责。

（3）钻孔位置按大纲要求布置，一般不能移动，确需调整的，应按程序向公司汇报，经同意后按批复的位置测定，钻孔结束后进行复核。钻孔终孔要经专业负责人同意，要保证钻孔的深度及垂直度。

（4）钻机平台的修建要求符合钻进要求，机械安装要求稳固、周正、水平，各部联接螺栓要加垫固紧；各传动轮必须对线，钻孔中心与立轴和天车前沿必须在同一条直线上；钻架脚必须压在钻机基枕上。

（5）采取有效的措施，保证岩芯的采取率。对岩芯采取率要求：强风化基岩不低于85%，弱风化基岩达90%以上，微风化—新鲜基岩应达到95%以上，钻进速度调整转速，进水量，减少每回次钻进进尺。若遇断层及软弱夹层时，选择适合的技术参数，严格执行操作技术规范，提高采取率，并用塑料带保存好岩芯。钻孔终孔孔径除特殊要求外，一般不小于75mm，确保岩芯采取率和真实RQD值。每个孔经验收合格后方能终孔。

（6）岩芯要放入岩芯箱内，摆放整齐，隔板填写齐全，放置准确，技术人员要及时进行岩芯编录。

（7）及时观测初见水位，终孔后要充分清洗钻孔，稳定 24 小时再测终孔水位。

（8）标贯、重型触探，要保证试验方法正确，记录清楚，对于不同结构的土层选用合理的方法（重型或标贯），测试时孔底需清扫干净，并确保重型试验的质量。采用连续锤击试验，每10cm计一次，深度每隔1m转动钻杆一圈，但一次连续深度不得超过4m。当遇块石层时采用超重型试验，若为软弱夹层时采用标贯进行试验。

（9）及时观测初见水位，终孔后要充分清洗钻孔，稳定 24 小时再测终孔水位。

（10）要配合物探进行孔内测试。

（11）地下水位长期观测孔需按要求安装观测设施，其余各孔终孔后采用水泥砂浆封孔。

- 2．压水试验

（1）执行《水电工程钻孔压水试验规程》（NB/T 35113-2018）。

（2）压水试验由机组人员负责操作、记录，并对资料的真实性和完整性负责，钻孔压水试验必须保证设备质检合格、安装正确、数据真实有效，如有数据造假，一律评为不合格孔。

（3）试段长度宜为5m，断层破碎带、裂隙密集带等强透水孔段，可根据具体情况由地质值班员现场确定试段长度。

（4）钻孔按三级压力（0.3MPa、0.6MPa、1.0MPa）、五个阶段进行，当试段位于基岩面以下较浅或岩体软弱时，应适当降低压水试验压力，压水试验不允许漏段。

（5）止水栓塞长度不小于 8 倍孔径；

（6）试验用的水泵流量在1MPa压力下能保持100L/min。

（7）流量计在1.5MPa压力下能正常工作。

（8）试验前应将钻具下至孔底以最大水泵出力进行洗孔至孔口返清水。

（9）流量观测应每隔1min～2min进行1次，当流量无持续增大趋势且5次流量读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%，或最大值与最小值之差小于1L/min 时，即可结束。

- 3．高压压水试验

高压压水试验计划在厂房钻孔内进行。

（1）岩体高压压水试验段长度一般为5m，视岩体结构等实际情况可适当调整。

（2）试验前做好压水洗孔，试验过程中做好地下水观测，计算岩体裂隙水压力。

（3）高压压水试验最高压力压力分级等具体要求将在高压压水试验实施前进行专门的高压压水试验工作大纲策划。

（4）高压渗透特征研究试验的程序及各压力阶段的稳定流量标准，参考《水电工程钻孔压水试验规程》（NB/T 35113-2018）的规定执行。

（5）每级加压过程中注意观测流量变化。

（6）采用水压式跨接高压封闭器进行测段的密封，每只封闭器的有效封闭长度均为1.2m。

# 第六章  投标文件格式

（用于投标文件封面）

项目名称：新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目

投 标 文 件

投   标   人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人  （签字或盖章）或其委托代理人：  （签字）

日期：__________年_____月_____日

目录

一、报价函

二、授权委托书

三、报价表

四、项目团队主要人员

五、资格证明材料和辅助资料

（一）企业营业执照（副本复印件）

（二）法定代表人身份证（复印件）

（三）相关资质证书（副本复印件）

（四）项目团队人员相关证件（复印件）

（五）业绩证明材料

（六）其他（如有）

六、服务方案

（一）拟投入的人员设备及进度计划

（二）保证措施

一、报 价 函

福建省水利水电勘测设计研究院有限公司：

我单位已认真、细致地阅读贵司的招标文件，愿意遵守招标文件的全部要求，我方承担并履行全部责任和义务。对新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

1、我单位对新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目的报价为大写：       元（¥    元），下浮率     %，本报价为包含现场实施所需的除青苗赔偿和植被恢复外的所有费用。

2、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、我单位进度计划承诺如下：

根据招标人的进度要求进行服务工作安排。

4、一旦我单位中标，我方保证按照招标文件各项要求和规定完成贵单位委托的相关工作，并按要求提供相应的服务。

投标人：            （盖单位章）

地  址：

电  话：

传  真：

邮政编码：

年   月    日

二、授 权 委 托 书

致：福建省水利水电勘测设计研究院有限公司（招标人）

本授权书宣告，在下面签字或盖章的      （法定代表人姓名）以法定代表人身份代表本单位授权      （授权委托人姓名），其身份证号码为      ，作为本单位的合法授权代表，授权其在新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行投标、磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本授权委托书期限：             。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

附法定代表人、授权委托人身份证复印件

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人姓名：         （ 签字或盖章） ；职务：

授权委托人姓名：         （ 签字或盖章） ；职务：

日期：    年   月    日

三、报价表

我单位对新罗万安抽水蓄能电站预可行性研究阶段第1标段勘察钻探劳务项目的报价为大写：    元（¥  元），下浮率     %。本报价为包含现场实施所需的除青苗赔偿和植被恢复外的所有费用，各标段单项具体报价见下表：

投标报价表（第1标段）

| 采购项目 | 数量 |  | 单价控制价（元） | 投标单价（元） | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻探费用 | 0～50m | 950 | 280元/m | 元/m |  | 综合价，包含钻探工作报告、钻探、原位测试、取样、送样、封孔费及现场原始记录、现场配合物探等相关试验工作（如洗孔等） |
|  | 50～100m | 450 | 350元/m | 元/m |  |  |
|  | 100～150m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 150～200m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 200～250m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 250～300m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 300～350m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 350～400m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 400～450m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 450～500m |  |  | 元/m |  |  |
|  | 大于500m |  |  | 元/m |  |  |
| 压水试验 | 250 |  | 500元/段 | 元/段 |  |  |
| 注水试验 | 30 |  | 300元/段 | 元/段 |  |  |
| 地质小路开挖 (含劈草) | 3000m |  | 2元/米 | 元/米 |  | 地质测绘、钻孔放样 |
| 简易钻探道路修理 平整（含劈草） | 1000m |  | 6元/米 | 元/米 |  | 物探、测绘等辅助工作 |
| 钻探道路开挖 平整填筑 | 8000m |  | 35元/米 | 元/米 |  | 地形为15°～35°斜坡 |
| 钻探平台开挖平整 | 19个 |  | 35元/米3 | 元/米3 |  | 钻孔平台尺寸不小于6m×5m |
| 设备进出场运输费 | 4×2×330公里 |  | 12元/km | 元/km |  | 4台钻机设备来回共8趟 |
| 设备转场运输费 | 2次 |  | 1000元/次 | 元/次 |  | 距离L＞5km |
| 钻探设备人工搬迁 （含绕搬） | 8次 |  | 5000元/次 | 元/次 |  | 斜陡坡山地（L＞0.5km） |
|  | 17次 |  | 3000元/次 | 元/次 |  | 斜陡坡山地（0.1km＜L≤0.5km） |
|  | 2 |  | 600元/次 | 元/次 |  | 斜陡坡山地（L≤0.1km）、平缓地（L≤1km） |
| 钻探设备吊车运输 | 4 |  | 1500元/台班 | 元/台班 |  | 钻探设备吊装 |
| 岩芯箱（含材料、制作、装卸、运输费） | 280箱 |  | 20元/箱 | 元/箱 |  | 入库费用 |
|  |  |  | 65元/箱 | 元/箱 |  | 岩芯箱制作（含运费） |
| 钻孔PVC套管 | 400米 |  | 20/米 | 元/米 |  | 用于长观孔和钻孔电视孔 |
| 钻孔回填材料 | 1000米 |  | 15元/米 | 元/米 |  | 钻孔回填 |
| 物探劳务协作费 | 3人×30天 |  | 300元/天·人 | 元/天·人 |  | 配合微动、钻孔电视等 |
| 坑、槽探 | 60方×5条=300m3 |  | 80元/m3 | 元/m3 |  |  |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上费用以实际工程量进行结算，不含青苗赔偿及临时征地费用，该报价表中费用包含发票税点。

四、项目团队主要人员

本项目团队人员汇总表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 职称/岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 主 要 人 员 | 项目负责人 |  |  |  |
|  | 钻机机长 |  |  |  |
|  | 钻探工 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

五、资格证明材料和辅助资料

- 企业营业执照（副本复印件）

（二）法定代表人身份证（复印件）

（三）相关资质证书（副本复印件）

（四）项目团队人员相关证件（复印件）

（五）业绩证明材料

（六）其他（如有）

六、服务方案

（一）拟投入的人员设备及进度计划

（二）保证措施